**Harmonogram prací**

**„Stavba DČOV – Mítov“**

 – 17 ks domovní čistírny obec Mítov.

1. Etapa – č.p. 27, č.p. 17 (předpoklad od 18.11.2019 do 22.11.2019)
2. Etapa – č.p. 26, 15, 14, 30, 13, 36, 11. (předpoklad od 23.3.2020 do 17.4.2020)
3. Etapa – č.p. 10, 34, 29, 8, 2, 48, 46, 55. (předpoklad od 4.5.2020 do 5.6.2020)

\_\_ - Vsak

\_\_ - do Potoka

Předpoklad je instalace, montáž a uvedení do správného chodu 1 ks čistírny BC 4 Comfort DUO + 1 ks čistírny BC 4 Comfort za týden (7 dní).